# Intérprete en C# — Estructura y reparto del trabajo

Oct 27, 2026 · @Miguel

## Resumen

Construimos un intérprete en C# (.NET 10) con cuatro etapas: Lexer → Parser → Evaluador → REPL/archivos. Cada persona es dueña de un bloque completo y revisa el de otra.

- Lenguaje de implementación: C# (.NET 10, consola). Todos deben instalar el SDK de .NET 10.

- Lenguaje que se interpreta: el del proyecto base (rama evaluator de compi8am). Misma sintaxis que el repo (let, function, if/elif/else, while, for, arreglos, hashes, ** y %), portada a C#.

- Entrega: 4 de noviembre de 2026. Sustentación: 5 de noviembre (examen individual, 40 % de la nota).

## Estructura del proyecto

InterpreteCS/
├── InterpreteCS.slnx
├── README.md                      (P1)
├── src/Interprete/
│   ├── Interprete.csproj
│   ├── Program.cs                 (P1) REPL + lector de archivos
│   ├── Lexer/
│   │   ├── TokenType.cs           (P1)
│   │   ├── Token.cs               (P1)
│   │   ├── Keywords.cs            (P1) palabras reservadas
│   │   └── Lexer.cs               (P1)
│   ├── Ast/
│   │   ├── Expr.cs                (P2)
│   │   └── Stmt.cs                (P2)
│   ├── Parser/
│   │   └── Parser.cs              (P2)
│   ├── Evaluator/
│   │   ├── Evaluator.cs           (P3)
│   │   ├── Environment.cs         (P3) ámbitos
│   │   ├── FunctionValue.cs       (P3) funciones y closures
│   │   └── Builtins.cs            (P1) funciones integradas
│   └── Errors/
│       ├── InterpreterException.cs (P1) tipos de error
│       └── ErrorReporter.cs        (P1) línea/columna
├── tests/Interprete.Tests/        (xUnit, se corre con: dotnet test)
│   ├── LexerTests.cs              (P1)
│   ├── ParserTests.cs             (P2)
│   └── EvaluatorTests.cs          (P3)
├── examples/                      (cada uno lo suyo)
└── docs/diseno.md                 (máximo 3 páginas, 1/3 cada uno)

Los nombres de archivo se pueden ajustar al repo base; la división por carpetas es lo que evita conflictos en Git.

## Reparto por persona

|  | P1 · Miguel Gómez T | P2 · Alejandro Sanchez | P3 · Juan Jose Diaz |
| --- | --- | --- | --- |
| Bloque | Lexer, errores, integradas y entrada | AST y Parser | Evaluador y ámbitos |
| Código | TokenType, Token, Keywords, Lexer, InterpreterException, ErrorReporter, Builtins, Program (REPL y archivo) | Expr, Stmt, Parser (precedencia, if, while/for, funciones, listas) | Evaluator, Environment, FunctionValue (recursión, closures) |
| Errores | Léxicos (carácter inválido, cadena sin cerrar) | Sintácticos (token inesperado, falta ) o }) | De ejecución (variable no definida, división por cero, tipos) |
| Pruebas | LexerTests + ejecutor de ejemplos | ParserTests | EvaluatorTests |
| Ejemplos | Variables, expresiones, integradas | Condicionales y ciclos | Funciones, ámbitos, listas |
| Documentos | README + tokens y arquitectura + uso de IA | Gramática BNF/EBNF | Decisiones de diseño + limitaciones |

Carga equilibrada: P1 tiene menos lógica compleja pero toda la “pega”; P2 y P3 tienen la lógica más densa.

## Orden de trabajo

- 28 oct – Fase 0 (los tres juntos): crear repo y solución; acordar TokenType.cs y los nodos de Expr.cs/Stmt.cs. Son el contrato entre etapas.

- 29–30 oct – Fase 1 (en paralelo): cada uno su bloque, con pruebas propias.

- 31 oct – Integración: conectar Lexer → Parser → Evaluador en Program.cs.

- 1–2 nov – Fase 2: ejemplos, casos de error y pruebas con dotnet test.

- 3 nov – Cierre: README, documento de diseño, revisión cruzada y simulacro de examen.

- 4 nov: entrega del enlace al repositorio.

## Reglas del equipo

- Todos trabajan directo en main, con commits frecuentes y a nombre de cada uno (el historial debe reflejar los aportes).

- Metodología: cada quien escribe sus archivos; Claude da el código paso a paso y, cuando hay errores, solo las líneas a corregir.

- Revisión rotada: P1 revisa a P2, P2 revisa a P3, P3 revisa a P1.

- El 40 % es el examen individual: cada uno debe poder explicar el flujo completo (tokens → AST → resultado) y el código de los otros.

- El documento de diseño debe decir para qué se usó IA y cómo se verificó el código.